Проект «Информатизация системы образования»

Межшкольный методический центр № 74331

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕЖДЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8

Коркинский муниципальный район, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

- Раздел «Общие положения»………………………………………3

  - История развития информатизации школы…………………  4

  - Состояние готовности образовательного учреждения к переходу информатизации процесса обучения………………4

    - Состояние профессионального уровня педагогического коллектива………………………………………………………4

    - Информация об оснащенности школы компьютерной техникой…………………………………………………………6

- Основная цель………………………………………………………7

Задачи Программы…………………………………………………7

Ожидаемые результаты…………………………………………....7

Генеральная идея…………………………………………………..7

- Проекты…………………………………………………………….8

3.1. Проект 1.

Создание материально-технической базы школы………………8

3.2. Проект 2.

Интеграция ИКТ в учебно-воспитательный процесс…………..9

3.3. Проект 3.

Создание единой локальной сети………………………………11

3.4. Жизнеспособность проекта……………………………………..12

- Авторская группа………………………………………………...13

- Раздел «Общие положения»

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже не возможно  представить современную школу. Современная школа с ее проблемами заставляет думать о том, как сделать процесс обучения более результативным. Как учить так, чтобы ребенок проявлял интерес к знанию? Как подготовить школьников к жизни в современном обществе и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего образования с использованием современных технологий?

Национальный проект «Образование» определяет коренное изменение роли персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Актуальность разработки и включения в Программу реализации Национального проекта «Образование» на территории Коркинского муниципального района задачи информатизации образования обусловлены тем, что в условиях радикального усложнения жизни общества. Его технической и социальной инфраструктуры решающим становится отношение людей к информации, которая уже сегодня является стратегическим ресурсов общества. Однако без прочного фундамента, заложенного в сфере образования, никакие, даже самые выдающиеся научные открытия не сделают наше общество действительно информационным. Для того чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать информационной. Поэтому информатизация образования является одним из важнейших направлений информатизации современного общества.

Современный этап модернизации образования обозначил значительное усиление интереса со стороны всех основных участников образовательного процесса и в первую очередь основных «заказчиков» образовательных услуг и качества обучения: учащихся, их родителей и государства – к проблеме информатизации образовательных учреждений. При этом в обществе все более явственно формируется отношение к реальной информатизации школы не только как к одному из инструментов ее совершенствования, но и как к одному из действительно значимых показателей конкурентоспособности конкретного учреждения на рынке образовательных услуг.

Эти обстоятельства, дополняемые все более возрастающей ролью ряда формализованных факторов, обработка и анализ которых без применения компьютерных технологий становятся все более трудоемкими и менее эффективными, не менее явно показывают, что время «выжидательного» отношения к информатизации школы подходит к концу.

Данная программа позволит поднять результативность обучения на качественно новый более высокий уровень, расширит возможности учащихся для самореализации в познавательной деятельности, выявит интересы, склонности, способности и возможности удовлетворения потребностей в условиях компьютеризации и информатизации обучения.

1.1. История развития информатизации школы

Новое здание МОУ ООШ № 8 построено в 1990 году. 01 сентября 1990 года школа распахнула свои двери для учеников, приглашая получить основное общее образование в свете компьютерных технологий. В новой школе был открыт один из первых в городе  компьютерных классов. В 2000 году морально устаревшие компьютеры были заменены на более современные Celeron.

В 2002 году 17 педагогов школы прослушали курсы пользователей ПК (руководитель: учитель информатики Ивина Г.М.), что позволило учителям использовать личный или школьный компьютер более эффективно, а некоторым стало стимулом для приобретения ПК в личное пользование.

В течение 2005-2006 учебного года 8 педагогов, в т.ч. директор и зам.директора по УВР прошли курсовую подготовку в ММЦ г.Коркино, где были изучены теоретические сведения об осуществлении информационно-компьютерных технологий, на практике научились создавать презентации по учебным предметам. Интерес к данной технологии подтверждают  использование готовых образовательных программ на уроках в качестве технических средств и апробация ИКТ. Есть первые пробы составления своих презентаций и внедрение их на уроках или внеклассных мероприятиях  (библиотекарь Мельникова Е.М., учитель-логопед Никитина Г.А., учитель начальных классов Терлецкая О.В., учитель физики Кузнецова Н.С.)

1.2. Состояние готовности образовательного учреждения к переходу информатизации процесса обучения.

1.2.1.Состояние профессионального уровня педагогического коллектива.

Уровень образования (без совместителей)

Всего педагогических работников – 30

Из них имеют:

- высшее образование – 26 (86,6 %)

- незаконченное высшее – нет

- среднее профессиональное – 5 (16, 7 %)

Уровень профессиональной квалификации

Квалификационная категория:

- высшая – 2 (6,7 %)

- первая – 26 (86,87%)

- вторая – 1 (3,3 %)

- не имеют – 2 (6,5 %)

Награды:

Отличник Просвещения – 7 человек

Звание «Почетный работник» - 1 человек

Награждены медалями – 2 человека

Награждены премией губернатора Челябинской области – 1 человек

Распределение по стажу:

До 2 лет – 1 чел.

От 2 до 5 лет – 2 чел.

От 10 до 20 лет – 11 чел.

Свыше 20 лет – 17 чел.

Прохождение курсов повышения квалификации

Необходимость в прохождении курсов в 2006-2007 уч. году – 9 чел.

Прошли в 2005-2006 уч. году в ИДППО– 3 чел.

В ММЦ – 12 чел. (40 %)

Аттестация

Необходимость в аттестации:

Пройдено в 2005-2006 уч. году – 6 чел.

Должны пройти аттестацию в 2006-2007 уч.году – 3 чел.

Вывод:

- Назрела необходимость информатизации образовательного учреждения.

- Есть необходимый потенциал для перехода к изучению и апробации информационных технологий.

2. Основная цель Программы:

- переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех структурных подразделениях школы.

Задачи Программы:

- Повышение уровня обучения за счет включения в педагогическую практику современных информационно-педагогических технологий, использования цифровых образовательных ресурсов.

- Формирование информационной культуры учащихся, повышение качества подготовки учащихся в области ИКТ.

- Автоматизация документооборота, повышение уровня управленческого труда за счет внедрения компьютерных информационных технологий в различные структурные подразделения школы и объединения их в локальную сеть

- Включение каждого педагога в этот проект.

Ожидаемые результаты:

- Повышение компьютерной грамотности и информационной культуры учащихся, учителей.

- Поднятие результативности обучения на качественно новый, более высокий уровень

- Расширение возможностей учащихся для самореализации в познавательной деятельности. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможности удовлетворения социальных потребностей и самоопределения в условиях создания сети взаимосвязи образовательного учреждения и ММЦ.

- Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация доступа в Интернет, создание и поддержка школьного сайта и др.)

- Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных, делопроизводство на компьютере, компьютерная поддержка расписания, связь с родителями).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИДЕЯ:

Использование средств информационно-компьютерной технологии позволит поднять результативность обучения на качественно новый уровень, расширить  возможности учащихся для самореализации в познавательной деятельности в условиях создания сети взаимосвязи школы и межшкольного методического центра.

- ПРОЕКТЫ

3.1. Проект 1.

СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ

Цель: пополнение и обновление материально-технической базы для реализации Программы информатизации системы образования.

Задачи:

- обновление АРМ администратора;

- создание АРМ учителя;

- создание АРМ педагога-психолога;

- создание АРМ учителя-логопеда;

- создание АМ секретаря;

- приобретение цифровой, мультимедийной аппаратуры;

- установка программы ХРОНОГРАФ;

- приобретение компьютеров и компьютерной мебели в класс информатики.

Ожидаемые результаты:

- Создание условий для полноценного использования всеми участниками образовательного процесса ИКТ для подготовки и проведения урока, внеклассного мероприятия, управленческой деятельности.

- Повышение престижа образовательного учреждения в городе.

План мероприятий:

| №пп | Мероприятие | Сроки | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление плана пополнения МТБ | Сентябрь 2006 г. |  |
| 2. | Приобретение АРМ библиотекаря | Сентябрь 2006 г. | ГУО администрации КМР |
| 3. | Приобретение АРМ учителя-логопеда | Ноябрь 2006 г. | ГУО администрации КМР |
| 4. | Приобретение АРМ учителя | 2006-2010 г.г. | ГУО администрации КМР, спонсорская помощь, Попечительскй совет |
| 5. | Приобретение АРМ администратора | Октябрь 2006 г. | ГУО администрации КМР |
| 6. | Приобретение компьютеров | 2008 | ГУО администрации КМР |
| 7. | Приобретение компьютерной мебели в класс информатики | 2006-2007 | ГУО администрации КМР |
| 8. | Приобретение цифровой и мультимедийной аппаратуры | 2007-2010 | Спонсорская помощь, Попечительский совет |
| 9. | Приобретение АРМ педагога-психолога | 2008 | ГУО администрации КМР |
| 10. | Приобретение АРМ секретаря | 2007 | ГУО администрации КМР |
| 11. | Установка программы ХРОНОГРАФ | Ноябрь-декабрь 2006 г. | ГУО администрации КМР |
| 12. | Подключение к сети Интернет | Октябрь 2006 г. | ГУО администрации КМР |
| 13 | Оборудование мультимедийного класса | Лето 2007 г. | ГУО администрации КМР |

3.2. Проект 2.

ИНТЕГРАЦИЯ ИКТ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Цель: разработка электронных пособий, апробация и внедрение в учебно-воспитательный процесс и управленческую деятельность школы.

Задачи:

- Организация работы педагогов школы по освоению ИКТ для создания наглядных и дидактических материалов, разработки электронных пособий.

- Апробация и внедрение в учебно-воспитательный процесс ЦОР.

- Проведение обучающих семинаров, педагогических советов по использованию ИКТ на уроках и внеклассных мероприятиях.

- Сотрудничество с ММЦ по обмену электронными пособиями.

- Поддержка работников, активно внедряющих ИКТ в учебно-воспитательную деятельность.

- Изучение информатики на уроках в3, 9 классах, факультативно – 2, 4-8 классах.

Ожидаемые результаты:

- Формирование банка данных цифровых образовательных ресурсов.

- Создание системы взаимодействия школы и ММЦ.

- Повышение качества образования учащихся, активное вовлечение их в воспитательный процесс.

- Повышение компьютерной грамотности педагогического коллектива и учащихся.

План мероприятий:

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение педагогов в ММЦ | 2006-2007 г.г. | директор |
| 2. | Разработка графика использования класса информатики педагогами школы | Ноябрь 2006 г. | Зам.директора по УВР |
| 3. | Сотрудничество с ММЦ по обмену электронными пособиями | Постоянно | Педагоги |
| 4. | Создание Интернет-сайта школы | Ноябрь 2006 г. | ГУО администрации КМР |
| 5. | Обновление Интернет-сайта школы | Постоянно | ГУО администрации КМР |
| 6. | Разработка электронных пособий, наглядных и дидактических материалов. | Постоянно | педагоги |
| 7. | Использование на уроках и внеклассных мероприятиях ЦОР | Постоянно | Педагоги, библиотекарь |
| 8. | Проведение педагогического совета «Пути повышения качества образования» | Ноябрь | Зам. директора по УВР |
| 9. | Совещание при директоре «Внедрение перспективных школьных технологий на уроках» | Декабрь | Директор |
| 10. | Премирование работников, внедряющих на уроках и внеклассных мероприятиях ИКТ. | Постоянно | Директор |
| 11. | Систематизировать школьную медиатеку | В течение года | Учитель информатики, библиотекарь |
| 12. | Включение в учебный план изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 3,9 классах, факультативно – 2, 4-8 классах. (поэтапное введение предмета «Информатика и ИКТ» с 3 кл. по 9 кл.) | Август 2006 г. Август 2007-2010 | Зам.директора по УВР |

  - Проект 3

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Цель: организация единой локальной сети с учетом возрастающих потребностей и возможностью дальнейшего постепенного развития сети в связи с появлением новых технических решений.

Задача:

- Обеспечить эффективное пространство для коммуникации (обмена данными), сделать общедоступной всю ключевую информацию об организации и ходе учебной работы для всех заинтересованных участников учебно-воспитательного процесса: учащихся, родителей, педагогов, работников структурных подразделений, администрации школы.

- Обеспечение эффективной системы накопления, хранения и поиска информации с помощью глобальной базы данных.

- Обработка документации, анализ, прогнозирование и оценка обстановки с целью оптимального управленческого решения и выработки отчетов.

Ожидаемые результаты:

Согласованная «сетевая работа» всех участников учебно-воспитательного процесса, подразумевающая создание «открытой школы», где благодаря эффективному компьютерному мониторингу всегда можно заметить отклонения от принятой технологии работы и вовремя исправить положение дела.

План мероприятий:

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подключение школьного компьютерного парка к сети Интернет | Ноябрь 2006 г. | Директор |
| 2. | Соединение всех школьных компьютеров в единую локальную сеть | Декабрь 2006 г. | Зам. директора по УВР, Учитель информатики |
| 3. | Составление графика выхода в Интернет | Декабрь 2006 г. | Зам. директора по УВР |
| 4. | Работа с глобальной сетью Интернет всеми пользователями. | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 5. | Участие в дистанционных олимпиадах. | По графику | Зам. директора по УВР |
| 6. | Участие в конференциях в режиме On-line. | По графику | Директор |
| 7. | Создание Интернет-сайта школы | Ноябрь 2006 г. | Директор, Учитель информатики |
| 8. | Обновление Интернет-сайта школы | Постоянно | Директор, Учитель информатики |
| 9. | Профориентация учащихся. | По графику | Зам. директора по УВР, 11л. руководители |
| 10. | Подготовка к экзаменам и урокам (сообщения, доклады) | Постоянно | Зам. директора по УВР |

3.4. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект финансируется из средств бюджета Проекта ИСО, администрации Коркинского муниципального района, спонсорской помощи, средств Попечительского совета.

АВТОРСКАЯ ГРУППА

| № пп | Фамилия, имя, отчество | Должность, место работы | Квалификационная категория, педагогический стаж работы | Контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гурьева Ирина Викторовна | Директор МОУ ООШ № 8 | 1 квалификационная категория, педагогический стаж работы 16 лет | 8-351-52-2-49-02 (раб.) 8-351-52-2-49-97 (дом.) |
| 2. | Фоменко Нина Сергеевна | Зам директора по УВР | 1 квалификационная категория, педагогический стаж работы 36 лет | 8-351-52-2-00-00 (раб.) |